**FS-2310-13 Sınıfı Bitirme Projesi Planı**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ad Soyad:** | Hasan Murat Özcevahir |
| **Proje Adı:** | Team Task(teta) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İşin Adı** | **Planlanan Bitirme Tarihi** | **Açıklamalar(Gerekiyorsa)** |
| İstenilen projenin örneklerinin incelenmesi. | **11.03.2024** |  |
| Github reposunun oluşturulması. | **11.03.2024** |  |
| Back-End ve Front-end için gerekli proje dosyalarının oluşturulması. | **13.03.2024** | Core, Data, Entity, API vb.  Reactjs |
| Back-end | Entity'lerin oluşturulması. | **14.03.2024** |  |
| Back-end | Kullanıcı(identity) sisteminin hazırlanması. | **14.03.2024** | Roles, Authentication, Parola ayarları vb. |
| Front-End arayüzünün genel hatlarının hazırlanması. | **16.03.2024** | Web uygulamasının ilkel arayüzünün tasarlanması. Index ekranı, giriş ekranı, kullanıcı dashboard vb. |
| Back-end | İlk repository'lerin hazırlanması. | **18.03.2024** | İlgili "Data" katmanındaki generic yapılar kurulacaktır. |
| Back-end | Kullanıcı kayıt-giriş-çıkış işlemleri hazırlanması. | **19.03.2024** | İlgili control yaratılıp kullanıcı eylemleri hazırlanacaktır. |
| Front-end | Kullanıcı için back-end ile haberleşme sağlanması. | **19.03.2024** |  |
| Back-end ~ Front-end | Kişinin proje oluşturması, projeye üye eklemesi. | **21.03.2024** | Kişinin(yönetici) "çalışma alanı(proje)"yaratabilmesi ve ilgili alana başka çalışacak üyeleri ekleme-çıkarma vb. |
| Back-end ~ Front-end | Proje yöneticisinin; kişilere task ataması. | **23.03.2024** | Üyeler, ilgili projedeki taskları alacaktır. |
| Front-end | Admin panelinin tasarlanması. | **24.03.2024** | Üyelerin, üyelerin projelerinin, projelerin üyelerinin üzerinde işlemler. |
| Back-end ~ Front-end | Projenin kişiselleştirilmesi. Task önem durumu. | **27.03.2024** | Yönetici projeye detay(renk, açıklama vb) ekleyebilecek. Verilen taskın önceliğini ayarlayabilecek. |
| Back-end | Admin-User erişim kısıtlamalarının ayarlanması | **29.03.2024** |  |
| Back-end ~ Front-end | "çalışma alanı"a ilgili alana ait detayların eklenmesi. | **31.03.2024** | Örneğin ilgili task ile çalışan sayısı, bitmiş/aktif/incelenen(vb.) görevler. Proje süresi vb. |
| Genel testlerin yapılması. Eksiklerin tespiti. | **01.04.2024** | Projenin genel işleyişi ile ilgili eksiklerin/fazlaların tespiti ve "plan" geliştirilmesi. |
| Front-end | Genel tasarımın iyileştirilmesi | **02.04.2024** | Kullanıcı deneyimini iyileştirmek |
| Back-end ~ Front-end | Genel işleyiş mantığının iyileştirilmesi | **04.04.2024** | Haberleşmedeki tutarsızlıkların tespit edilip, request/response ilişkisini daha tutarlı hale getirmek. |
| Back-end ~ Front-end | Admin panelinin detaylandırılması | **07.04.2024** | Kullanıcı eylemleri(ekle, sil, vb.). |
| Back-end | Eksik entitylerin üzerinde çalışılması | **09.04.2024** | Zaman içinde ihtiyaç duyulan entitylerin üzerinde çalışılması. Yeni entityler eklenmesi, |
| Back-end | Eksik servislerin üzerinde çalışılması | **11.04.2024** | Zaman içinde ihtiyaç duyulan servislerin üzerinde çalışılması. Yeni servisler eklenmesi |
| Back-end ~ Front-end | Aradaki haberleşmenin kontrolleri | **13.04.2024** |  |
| Son testlerin yapılması, hataların minimize edilmesi | **14.04.2024** | En doğru ve tutarlı çalışır hale getirilip, eksiklerin/hataların gelecek süreçteki çözümlerinin planlamasını yapmak |
| Proje teslimi | **15.04.2024** | Umarım yetişir |

Her zaman sürprizler çıkabilir