**FS-2310-13 Sınıfı Bitirme Projesi**

**Haftalık Rapor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ad Soyad:** | Hasan Murat Özcevahir | | |
| **Proje Adı:** | Team Task | | |
| **Rapor No:** | 1 | **Rapor Tarihi:** | **18.03.2024** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İşin Adı ve Açıklaması** | **Planlanan Bitirme Tarihi** | **Durum** | | |
| **Başlamadı** | **Devam Ediyor** | **Bitti** |
| İlgili web sayfalarının inceleyip plan oluşturmak. | **11.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Github reposu ve proje klasörlerini oluşturmak. | **11.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Gerekli proje dosyalarını ve bağımlılıklarını oluşturmak. (API,Data vb.) ve Gerekli .NET paketlerini eklemek. | **11.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back end için temel repositoriy ve managerları oluşturmak.(workingplace, task) | **13.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front end için kullanıcı giriş ekranı hazırlamak. Kullanıcı eylemleri için back-end ile haberleşme sağlamak. Back-end’in başka adresten gelen istekleri kabul etmesini sağlamak.(cors policy) | **13.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end routing sistemini hazırlamak. Kullanıcı dashboard düzenini hazırlamak. | **14.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back-end “workingspace” repository geliştirmesi. İlgili kullanıcının kendi “workingspace”sine erişmesini sağlamak. | **14.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end kullanıcı sayfalarının genel yerleşimini hazırlamak. İlgili kullanıcının “workingspace”ine istek atmasını sağlamak ve listelemek. | **15.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end, kullanıcının yeni “workingspace” oluşturabilmesini sağlamak. Admin ile standart kullanıcıyı ayırmak için routing mantığını geliştirmek. | **15.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back-end, ilgili kullanıcı için “workingspace”inin detaylarının eklenmesi. Çalışma alanındaki ilgili görevlerin listesi, ilgili görevlerin atanmış kullanıcılar listesi. | **15.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end, Layout düzenlemeleri. Workingspace detaylarını sayfada sade bir şekilde göstermek. | **15.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back-end, authorization işlemlerini daha tutarlı hale getirmek. | **16.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back-end, Kullanıcının istatistiğinin oluşturmak(kaç görev, kaç çalışma alanı var vb.). Task repository ve manageri eklemek. | **16.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end, giriş ekranının düzenlenmesi. Logo ve açıklama eklenmesi. | **16.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end, datatable eklemek ve ilgili satırların alt detayı eklemek(örn, görev listesi ve her göreve ait kişi) | **16.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back-end, görevlere atanmış kullanıcılar listesi eklemek. Görev , görev önem durumu adedi eklemek. | **17.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end, Kullanıcının hangi görevlere atandığı sayfasını eklemek ve görevleri listelemek. | **17.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Projelere mesajlar eklenecek, Görevlerin durumu eklenecek(örn, başladı, devam ediyor, bitti vb.) |  | ✔️ |  |  |