**FS-2310-13 Sınıfı Bitirme Projesi**

**Haftalık Rapor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ad Soyad:** | Hasan Murat Özcevahir | | |
| **Proje Adı:** | Team Task | | |
| **Rapor No:** | 2 | **Rapor Tarihi:** | 25.03.2024 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İşin Adı ve Açıklaması** | **Planlanan Bitirme Tarihi** | **Durum** | | |
| **Başlamadı** | **Devam Ediyor** | **Bitti** |
| Back-end için yetki durumu düzeltmeleri.  Kullanıcıların(admin veya user) erişebileceği endpoint’ler düzeltildi | **19.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front end için kayıt ol sayfası/admin sayfası eklendi. Kullanıcı Giriş ve Kayıt sayfalarındaki hatalar giderildi(tasarım veya işleyiş). Form kontrol işlemleri için Yup kütüphanesi eklendi. | **19.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back-end için Görev durum tipleri eklendi, görev durumu eylemleri için repository & manager yaratıldı. | **19.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end için görev durumu değişikliği isteği eklendi. Kullanıcı(göreve sahip) görevin durumunu değiştirebiliyor. | **19.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back-end için görev durum repository & manager düzeltmeleri. Automapper düzeltmeleri. Görev durumu değişikliği endpointi eklendi. | **19.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end için kullanıcı kendine atanmış görevleri listeleyebiliyor. Datatable görünüm/işleyiş iyileştirmesi | **19.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back-end için ilgili çalışma alanına yorum kısmı eklendi. Yeni entity eklendi. Genel manager düzeltmeleri, refactoring. Test edildi. | **20.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end için kullanıcı yorumları görüntüleyebiliyor. Datatable için koşullu(örn; görevin zamanı geçmişse daha belirgin) satır(lar) eklendi. Genel mobil ve web uyumluluk düzeltmeleri. Uyumluluk testleri. | **20.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Github README.md oluşturulması veya düzeltilmesi | **21.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back-end için API ve Data katmanına Extensions eklendi. Kod okunurluğu arttırıldı. Mapping profillerinin düzeltilmesi ve farklı türlerin ayrılması | **21.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end için working-spaces & working-space bileşenleri eklendi. Genel kod temizliği | **21.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back-end için taskmanager güncellendi. Yeni DTO’lar eklendi | **22.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end için workingspace sayfası yerleşimi düzeltmeleri. Kullanıcı ilgili “çalışma alanı”’na yeni görev ekleyebiliyor. DatePicker eklendi. Tasarım güçlendirmeleri | **22.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back-end için göreve yeni kullanıcı atanması endpointi eklendi. Genel tutarlılık testleri. | **23.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end için “çalışma alanı” sahibi ilgili göreve bir kullanıcı ekleyebiliyor. Sayfa yönlendirme ve link(aktif) düzeltmeleri. Genel çalışma yöntemi testleri. | **23.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back-end için, admin kullanıcısına ait yeni endpointler(kullanıcı listesi, kullanıcı sil vb.) eklendi. Admin kullanıcısına ait DTO’lar eklendi. | **24.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end için admin kullanıcısına ait sayfa(admin panel) tasarlandı. Güvenlik eklendi. Admin kayıtlı kullanıcı listesini görüntüleyebiliyor. | **24.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Back-end için, admin kullanıcısının eylemleri(kullanıcı sil, kullanıcı düzenle) çalışır hale getirildi. | **25.03.2024** |  |  | ✔️ |
| Front-end için, admin kullanıcısı tüm kullanıcı listesi sayfası tutarlılığı geliştirildi. Admin kullanıcıları güncelleyebiliyor/silebiliyor. Admin için Datatable düzeltmeleri. | **25.03.2024** |  |  | ✔️ |
| (plan dışı)Kullanıcı kendine not ekleyebilecek. | **…** | ✔️ |  |  |
| (plan dışı)Kullanıcı “çalışma alanı”’na yorum yapabilecek.(şimdilik var olanlar listeleniyor) | **…** | ✔️ |  |  |
| Team Task’ın index sayfası düzenlenecek | **…** | ✔️ |  |  |
| (plan dışı)Gereksiz isteklerin(örn; ilgili liste client tarafına iletildiyse, eylemler onun üzerinde gerçekleştirilecek. Liste için Backende sürekli istek atılmayacak) | **…** | ✔️ |  |  |
|  |  |  |  |  |

..daha fazlası için projeyi test ediniz.